GASCOLAE PLATFORM

04_GASCOLAE_Service_SOP

Asset 04 • SOP & Checklist • Version 1.0

HƯỚNG DẪN: SOP trả lời câu hỏi: “Muốn TRIỂN KHAI dịch vụ này thì phải làm như thế nào?”. Tài liệu này mô tả quy trình vận hành và checklist thực hiện. Chỉ ghi các bước có căn cứ từ nguồn; nếu chưa được GASCO xác nhận thì ghi [CẦN XÁC MINH]. Không tự tạo yêu cầu pháp lý, kỹ thuật hoặc an toàn.

# A. Thông tin nhận diện

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Service ID | S0283 |
| Tên dịch vụ | Theo dõi sự thay đổi thảm thực vật |
| Phiên bản | v1.0 |
| Trạng thái | Draft - chờ GASCOLAE xác minh/phê duyệt |
| Phạm vi | Khảo sát lặp bằng UAV RGB và đa phổ; xử lý, phân tích biến động, QA/QC và bàn giao GIS theo Level. |

# 1. Mục tiêu SOP

HƯỚNG DẪN: Nói rõ SOP này dùng để hướng dẫn ai và thực hiện mục tiêu gì.

Hướng dẫn đội triển khai thực hiện dịch vụ S0283 nhất quán từ tiếp nhận AOI, thiết kế khảo sát UAV lặp, thu nhận dữ liệu, xử lý và đồng đăng ký đa thời gian đến phân tích, QA/QC và bàn giao. SOP đồng thời xác định điều kiện chuyển bước, trường hợp NO-GO và hồ sơ cần lưu để kết quả có thể truy vết. Nguồn: File 00 Q7-Q14; File 01 mục 5, 9-10; File 02 mục 4-10.

# 2. Phạm vi áp dụng

HƯỚNG DẪN: Nêu dịch vụ, Level hoặc trường hợp áp dụng; không mở rộng ngoài nguồn.

Áp dụng cho LEVEL 1 - Pilot / Basic, LEVEL 2 - Standard và LEVEL 3 - Advanced / Enterprise của S0283. Phạm vi cơ sở gồm UAV RGB và đa phổ, RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint, hiệu chỉnh phản xạ, photogrammetry, đồng đăng ký, phân tích chỉ số/độ che phủ, bản đồ biến động và dữ liệu GIS. LiDAR, thermal, AI tùy chỉnh, dashboard/API chỉ áp dụng khi Level hoặc add-on đã được phê duyệt. Không bao gồm đo carbon trực tiếp, chứng nhận MRV độc lập hoặc kết luận nguyên nhân khi thiếu kiểm chứng. Nguồn: File 00 Q8, Q15; File 01 mục 6-8; File 02 mục 7-10.

# 3. Vai trò và trách nhiệm

HƯỚNG DẪN: Xác định vai trò cần tham gia; không tự tạo chức danh nếu nguồn không có.

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Project Manager / Điều phối | Xác nhận phạm vi, Level, lịch, đầu mối phê duyệt, điều kiện chuyển bước và bàn giao. | File 01 mục 9; vai trò chức năng cần GASCOLAE xác nhận |
| Flight Lead / Pilot UAV | Thiết kế và thực hiện bay; kiểm tra thiết bị, HSE, pháp lý, metadata và dữ liệu hiện trường. | File 00 Q7, Q11-Q13; File 01 mục 9 |
| GIS / Remote Sensing Analyst | Xử lý photogrammetry, hiệu chỉnh, đồng đăng ký, tính chỉ số, phân loại và xuất dữ liệu GIS. | SRC-02; SRC-04; SRC-06; SRC-07 |
| Domain Expert / QA Reviewer | Duyệt tiêu chí, ground truth, kết quả QA/QC, giới hạn diễn giải và cảnh báo trước bàn giao. | File 00 Q5, Q19; File 01 mục 10-13 |
| Customer Representative | Cung cấp AOI, hồ sơ/quyền tiếp cận, lịch tác động, tiêu chí phân loại; xác nhận phạm vi và nghiệm thu. | File 00 Q9, Q12; File 01 mục 3, 9 |

# 4. Input / Hồ sơ / Thiết bị cần chuẩn bị

HƯỚNG DẪN: Liệt kê đầu vào trước khi triển khai.

| Nhóm | Input / Thiết bị | Kiểm tra trước khi dùng | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ sơ và dữ liệu | AOI/ranh giới; mục tiêu; Level; baseline; lịch tác động; hệ tọa độ; tiêu chí phân loại; định dạng bàn giao. | Đúng Service ID/AOI; đủ phiên bản; người có thẩm quyền xác nhận; baseline đủ chất lượng. | File 00 Q9, Q12; File 01 mục 9 |
| Thiết bị thu nhận | UAV RGB+đa phổ; pin; thẻ nhớ; RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint; tấm phản xạ/cảm biến ánh sáng. | Tình trạng hoạt động, dung lượng, thời gian/firmware, cấu hình cảm biến và quy trình calibration đã kiểm tra. | SRC-03; SRC-06; SRC-07 |
| Phần mềm và hạ tầng | Photogrammetry; GIS; máy trạm; lưu trữ; cấu trúc thư mục và quyền truy cập. | License/năng lực xử lý cần GASCOLAE xác nhận; đủ dung lượng; hệ tọa độ và quy ước tên file thống nhất. | SRC-04; File 01 mục 5.3, 9, 16 |
| Hiện trường và kiểm chứng | Thời tiết/ánh sáng; quyền tiếp cận; điểm ground truth; thông tin đối tượng ổn định. | Khảo sát tiền khả thi; cửa sổ thu nhận phù hợp; điểm kiểm chứng độc lập với dữ liệu phân tích. | SRC-06; SRC-07 |
| An toàn, pháp lý, bảo mật | Phương án bay/HSE; vùng cấm-hạn chế; đăng ký, định danh, giấy phép/thông báo; yêu cầu dữ liệu. | Xác minh theo quy định có hiệu lực tại AOI/ngày bay; không dùng thủ tục mặc định cho mọi dự án. | SRC-08; File 00 Q13; File 01 mục 9, 12 |

# 5. Quy trình thực hiện tổng quan

HƯỚNG DẪN: Mỗi bước phải có Input → Action → Output → người chịu trách nhiệm → tiêu chí chuyển bước.

| Bước | Tên bước | Action chính | Output | Owner | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Khảo sát yêu cầu và AOI | Xác nhận mục tiêu, Level, ranh giới, kỳ khảo sát, tiêu chí và deliverables. | Brief và AOI đã xác nhận | PM; Khách hàng | File 00 Q7, Q9 |
| 02 | Thiết kế baseline và quy chuẩn bay lặp | Chốt cảm biến, GSD, tuyến bay, định vị, calibration, mùa/giờ và ground truth. | Kế hoạch khảo sát lặp | Flight Lead; Analyst | SRC-03; SRC-06; SRC-07 |
| 03 | Pháp lý, HSE và kế hoạch hiện trường | Rà soát vùng bay, quyền tiếp cận, thời tiết, an toàn, bảo mật và lịch. | GO/NO-GO được ký xác nhận | PM; Flight Lead | SRC-08; File 00 Q13 |
| 04 | Thu nhận UAV và kiểm chứng | Bay theo kế hoạch; thu RGB+đa phổ, calibration, định vị, metadata và mẫu thực địa. | Bộ dữ liệu hiện trường | Flight Lead; Field Team | SRC-03; SRC-06 |
| 05 | Photogrammetry và hiệu chỉnh | Sao lưu; hiệu chỉnh phản xạ; xử lý ảnh; tạo orthomosaic và kiểm tra coverage. | Orthomosaic/ảnh chuẩn hóa | Photogrammetry Analyst | SRC-04; SRC-06 |
| 06 | Đồng đăng ký đa thời gian | Căn chỉnh các kỳ và đánh giá sai lệch bằng checkpoint/đối tượng ổn định. | Bộ raster đồng đăng ký | GIS Analyst | SRC-07 |
| 07 | Tính chỉ số và phân loại biến động | Tính chỉ số/độ che phủ; phân lớp thay đổi; thống kê và xếp hạng điểm nóng. | Change map và thống kê | Remote Sensing Analyst | SRC-02; SRC-03; SRC-06; SRC-07 |
| 08 | QA/QC và xác minh điểm nóng | Kiểm tra hình học, bức xạ, vùng không xác định, mẫu kiểm chứng và giới hạn. | Biên bản QA/QC; kết quả duyệt | QA Reviewer; Domain Expert | SRC-06; SRC-07 |
| 09 | Bàn giao, nghiệm thu và lập lịch kỳ sau | Đóng gói file; kiểm tra; giao nhận; ghi phản hồi và lịch monitoring tiếp theo. | Gói bàn giao và biên bản | PM; Data Specialist | File 00 Q10-Q11; File 01 mục 8 |

# 6. Checklist trước khi triển khai / GO-NO GO

HƯỚNG DẪN: Đây là checklist vận hành. Thông số chưa được GASCO xác nhận phải được đánh dấu.

| STT | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chí / Điều kiện | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi và AOI | Service ID, Level, AOI, mục tiêu, baseline, deliverables và đầu mối phê duyệt đã thống nhất. | ☐ GO ☐ NO-GO | File 00 Q9, Q12; File 01 mục 9 |
| 2 | Pháp lý và quyền tiếp cận | Đã rà soát điều kiện bay, vùng cấm/hạn chế, đăng ký/định danh, giấy phép/thông báo và quyền tiếp cận theo AOI/ngày bay. | ☐ GO ☐ NO-GO | SRC-08; cần xác minh hiện hành |
| 3 | Thời tiết và hiện trường | Điều kiện bay/ánh sáng phù hợp; tuyến bay, điểm cất-hạ cánh và phương án HSE được duyệt. | ☐ GO ☐ NO-GO | SRC-06; SRC-07 |
| 4 | Thiết bị và calibration | UAV, cảm biến, pin, lưu trữ, RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint, tấm phản xạ và thời gian hệ thống sẵn sàng. | ☐ GO ☐ NO-GO | SRC-03; SRC-06; SRC-07 |
| 5 | Khả năng so sánh đa thời gian | Mùa/giai đoạn sinh trưởng, GSD, cảm biến, cửa sổ ánh sáng, hệ tọa độ và quy chuẩn bay có thể so sánh. | ☐ GO ☐ NO-GO | SRC-06; SRC-07 |
| 6 | Ground truth và tiêu chí phân loại | Kế hoạch mẫu kiểm chứng, lớp tăng/ổn định/giảm/không xác định và quy tắc phê duyệt đã thống nhất. | ☐ GO ☐ NO-GO | SRC-06; SRC-07; cần pilot |
| 7 | Hạ tầng và bảo mật | Phần mềm, máy trạm, dung lượng, cấu trúc lưu trữ, phân quyền và kênh bàn giao sẵn sàng. | ☐ GO ☐ NO-GO | SRC-04; File 01 mục 9, 16 |

# 7. Hướng dẫn thực hiện từng công đoạn

HƯỚNG DẪN: Chỉ viết chi tiết đến mức nguồn cho phép. Nếu chưa có nguồn, ghi rõ cần xác minh.

## 7.1 Chuẩn bị & Pre-flight

Xác nhận Service ID, Level, mục tiêu, AOI, kỳ baseline, đầu ra và người phê duyệt. Thu hồ sơ quyền tiếp cận, yêu cầu bảo mật và thông tin hạn chế vùng bay. Khảo sát tiền khả thi; kiểm tra thời tiết, địa hình, GNSS, pin, cảm biến, bộ nhớ, tấm phản xạ, RTK/PPK hoặc GCP/checkpoint. Chỉ chuyển sang bay khi checklist GO/NO-GO đã được xác nhận. Nguồn: SRC-03; SRC-06; SRC-07; SRC-08; File 01 mục 9.

## 7.2 Thực hiện dịch vụ

Thực hiện tuyến bay và thông số đã phê duyệt, ưu tiên cùng mùa/giai đoạn sinh trưởng, cửa sổ ánh sáng, cảm biến và GSD giữa các kỳ. Ghi metadata chuyến bay, chụp tấm phản xạ theo quy trình thiết bị, thu dữ liệu định vị và ground truth theo kế hoạch. Không tự đặt ngưỡng an toàn hoặc thủ tục pháp lý; áp dụng quy định có hiệu lực tại AOI và ngày bay. Nguồn: SRC-03; SRC-06; SRC-07; SRC-08.

## 7.3 Xử lý dữ liệu

Sao lưu dữ liệu gốc có cấu trúc; kiểm tra tính đầy đủ và khả năng đọc. Thực hiện hiệu chỉnh phản xạ, photogrammetry và tạo orthomosaic theo hệ tọa độ thống nhất. Đồng đăng ký các kỳ, kiểm tra sai lệch bằng checkpoint hoặc đối tượng ổn định và giữ lớp không xác định cho vùng không đủ chất lượng. Nguồn: SRC-04; SRC-06; SRC-07.

## 7.4 Phân tích

Tính NDVI và chỉ số bổ sung phù hợp với cảm biến/use case; không dùng một chỉ số cho mọi loại tán. Phân tích chênh lệch chỉ sau khi dữ liệu qua QA hình học và bức xạ; phân lớp tăng, ổn định, giảm và không xác định; thống kê theo AOI/lô; xếp hạng điểm nóng. Ngưỡng và mô hình AI phải được hiệu chuẩn bằng pilot/ground truth và có chuyên gia phê duyệt. Nguồn: SRC-02; SRC-03; SRC-06; SRC-07.

## 7.5 Báo cáo

Lập báo cáo gồm phạm vi, kỳ khảo sát, phương pháp, điều kiện bay, nguồn dữ liệu, QA/QC, sai số, vùng không xác định, kết quả theo AOI/lô, điểm nóng và giới hạn diễn giải. Tách rõ phát hiện từ dữ liệu với nguyên nhân cần kiểm chứng; không suy ra lượng carbon nếu chưa có mô hình được hiệu chuẩn và quy trình MRV phù hợp. Nguồn: File 01 mục 8, 10, 12-13; File 02 mục 8-10.

## 7.6 Bàn giao

Đối chiếu deliverables với Level/hợp đồng; kiểm tra tên file, hệ tọa độ, định dạng, khả năng mở, metadata và phiên bản. Chuyển giao qua kênh được phê duyệt, lập biên bản giao nhận/nghiệm thu và lịch kỳ tiếp theo. Chính sách lưu trữ, phân quyền và thời hạn lưu phải được GASCOLAE/khách hàng xác nhận. Nguồn: SRC-04; SRC-07; File 01 mục 8-9 và 16.

# 8. Kiểm soát chất lượng / QA

HƯỚNG DẪN: Định nghĩa các điểm kiểm tra trước khi chuyển bước hoặc bàn giao.

| Điểm kiểm tra | Tiêu chí | Người kiểm tra | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu hiện trường | Đủ file/metadata, ảnh đọc được, coverage phù hợp; ảnh lỗi/bóng và vùng thiếu dữ liệu được ghi nhận. | Flight Lead; QA | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-06; SRC-07 |
| Hiệu chỉnh và photogrammetry | Calibration được ghi nhận; orthomosaic đúng hệ tọa độ; không có lỗi ghép ảnh trọng yếu. | Photogrammetry Analyst; QA | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-04; SRC-06 |
| Đồng đăng ký đa thời gian | Sai lệch được đo và báo cáo; mục tiêu ≤2 GSD chỉ là đề xuất cần pilot/phê duyệt. | GIS Analyst; QA | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-07; File 01 mục 10 |
| Phân tích biến động | Ngưỡng/mô hình có căn cứ; giữ lớp không xác định; kết quả truy được về raster và AOI/lô. | Remote Sensing Analyst; Domain Expert | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-06; SRC-07 |
| Kiểm chứng điểm nóng | Mẫu kiểm chứng độc lập và sai khác được ghi nhận; AI không tự phê duyệt cảnh báo. | Domain Expert; QA | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-06; File 00 Q19 |
| Gói bàn giao | Đúng Level, định dạng, phiên bản, CRS, tên file; file mở được và báo cáo nêu đủ giới hạn. | PM; Data Specialist; QA | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-04; SRC-07; File 01 mục 8 |

# 9. Xử lý sự cố / NO-GO / Exception

HƯỚNG DẪN: Nêu khi nào dừng, hoãn, làm lại hoặc chuyển cấp. Không tự tạo ngưỡng an toàn ngoài nguồn.

| Tình huống | Hành động | Điều kiện tiếp tục | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Chưa đủ pháp lý/quyền tiếp cận | Dừng hoặc hoãn hoạt động bay; chuyển PM xác minh với bên có thẩm quyền. | Chỉ tiếp tục khi điều kiện áp dụng cho AOI/ngày bay được xác nhận. | SRC-08; CẦN XÁC MINH |
| Thời tiết, ánh sáng, gió hoặc hiện trường không phù hợp | Không bay hoặc dừng bay; bảo đảm an toàn dữ liệu/thiết bị; lập lịch lại. | Flight Lead xác nhận cửa sổ thu nhận phù hợp và checklist GO được lập lại. | SRC-06; SRC-07 |
| Thiết bị, calibration hoặc định vị không đạt | Khắc phục/đổi thiết bị; hiệu chỉnh lại; kiểm tra RTK/PPK, GCP/checkpoint; bay lại phần ảnh hưởng. | Dữ liệu kiểm tra đạt tiêu chí dự án và được QA chấp thuận. | SRC-03; SRC-06; SRC-07 |
| Coverage/ảnh/orthomosaic không đủ chất lượng | Khoanh vùng lỗi, giữ nhãn không xác định; xử lý lại hoặc lập kế hoạch bay bù. | Đạt tiêu chí coverage/chất lượng đã phê duyệt; mục tiêu ≥95% chỉ là đề xuất. | SRC-06; File 01 mục 10 |
| Lệch đồng đăng ký hoặc thay đổi giả | Dừng phân loại; đăng ký lại dữ liệu và kiểm tra bằng checkpoint/đối tượng ổn định. | QA chấp thuận sai lệch; mục tiêu ≤2 GSD chỉ áp dụng khi đã được pilot xác nhận. | SRC-07; CẦN XÁC MINH |
| AI/ngưỡng phân loại không đủ tin cậy | Không phát hành claim tự động; tăng ground truth, hiệu chuẩn hoặc chuyển chuyên gia đánh giá. | Có validation độc lập, ngưỡng tin cậy và phê duyệt human-in-the-loop. | SRC-06; SRC-07 |

# 10. Deliverables & Checklist bàn giao

HƯỚNG DẪN: Kiểm tra đúng output của dịch vụ; không thêm deliverable ngoài nguồn.

| STT | Deliverable | Đã hoàn thành | Kiểm tra | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orthomosaic RGB và đa phổ theo từng kỳ; GeoTIFF; CRS thống nhất. | ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-03; SRC-04 |
| 2 | Bản đồ chỉ số thực vật (NDVI và chỉ số bổ sung phù hợp); GeoTIFF/PDF. | ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-02; SRC-04 |
| 3 | Bản đồ biến động tăng, ổn định, giảm, không xác định; raster/vector. | ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-06; SRC-07 |
| 4 | Thống kê diện tích và tỷ lệ theo AOI/lô; XLSX/CSV. | ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-07 |
| 5 | Danh sách/lớp điểm nóng có mức ưu tiên; GeoPackage/GeoJSON. | ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-06; SRC-07 |
| 6 | Báo cáo kỹ thuật và QA/QC; DOCX/PDF; nêu sai số và giới hạn. | ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-06; SRC-07 |
| 7 | Dashboard/API và mô hình AI nếu thuộc Level 3/add-on đã phê duyệt. | ☐ N/A ☐ | ☐ Pass ☐ Fail | SRC-05; File 01/02 mục 7-8 |

# 11. Records / Hồ sơ cần lưu

HƯỚNG DẪN: Ghi các hồ sơ cần lưu sau khi thực hiện; phân loại bảo mật nếu có.

| Hồ sơ / Record | Mục đích | Bảo mật | Thời gian lưu | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ sơ yêu cầu, AOI, Level, phê duyệt phạm vi | Chứng minh đầu vào, ranh giới, kỳ khảo sát và trách nhiệm phê duyệt. | Internal / theo hợp đồng | Theo chính sách được phê duyệt [CẦN XÁC MINH] | File 00 Q9; File 01 mục 9, 16 |
| Hồ sơ pháp lý, HSE và GO/NO-GO | Chứng minh điều kiện bay và quyết định triển khai theo AOI/ngày bay. | Restricted / Internal | Theo quy định và chính sách [CẦN XÁC MINH] | SRC-08 |
| Dữ liệu UAV gốc, calibration, định vị và metadata | Bảo toàn bằng chứng thu nhận và khả năng tái xử lý/kiểm toán. | Restricted / theo khách hàng | Theo data governance [CẦN XÁC MINH] | SRC-03; SRC-06; SRC-07 |
| Dữ liệu xử lý, log, phiên bản mô hình/ngưỡng và QA/QC | Truy vết từ deliverable về đầu vào, phương pháp và quyết định chất lượng. | Internal / Restricted | Theo chính sách được phê duyệt [CẦN XÁC MINH] | SRC-04; SRC-06; SRC-07 |
| Gói bàn giao, biên bản giao nhận/nghiệm thu và phản hồi | Chứng minh phiên bản đã giao, kết quả kiểm tra và chấp thuận của khách hàng. | Theo hợp đồng | Theo hợp đồng/chính sách [CẦN XÁC MINH] | File 01 mục 8, 16 |

# 12. Research Gap / Các điểm cần xác minh

HƯỚNG DẪN: SOP không được che giấu khoảng trống. Dẫn các vấn đề chưa xác minh từ Research Workbook.

| STT | Điểm cần xác minh | Ảnh hưởng SOP | Cách xác minh | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AOI và phân khúc khách hàng ưu tiên | Quy mô, Level, thiết kế bay và tiêu chí phân tích. | Khảo sát AOI; phỏng vấn Sales/khách hàng. | Chưa xác minh |
| 2 | Cấu hình UAV/cảm biến, phần mềm và nhân sự hiện có | Khả năng thu nhận, xử lý và phân công Owner. | Kiểm kê tài sản, license, năng lực và log thiết bị. | Chưa xác minh |
| 3 | Thủ tục pháp lý áp dụng sau 01/07/2026 | Điều kiện GO/NO-GO và lead time triển khai. | Tư vấn pháp lý; xác nhận cơ quan có thẩm quyền theo AOI. | Chưa xác minh |
| 4 | Công suất ha/ngày theo địa hình | Lịch bay, số đội, pin, lưu trữ và SLA. | Pilot có log thời gian, coverage và điều kiện hiện trường. | Chưa xác minh |
| 5 | Ngưỡng KPI và độ chính xác theo use case | Điểm QA, bay lại và tiêu chí nghiệm thu. | Pilot với ground truth độc lập; duyệt tolerance. | Chưa xác minh |
| 6 | Cấu trúc vai trò và số bước SOP chính thức | Owner, phê duyệt chuyển bước và tài liệu liên quan. | GASCOLAE duyệt RACI và ban hành SOP. | Chưa xác minh |
| 7 | Chính sách bảo mật, lưu trữ và xóa dữ liệu | Phân quyền, kênh bàn giao và thời gian lưu records. | Duyệt data governance với GASCOLAE/khách hàng. | Chưa xác minh |
| 8 | SLA và quy trình xử lý ngoại lệ/bay lại | Cam kết lịch và trách nhiệm khi dữ liệu không đạt. | Pilot; thống nhất hợp đồng và ma trận escalation. | Chưa xác minh |

# 13. Checklist kiểm tra trước khi nộp

| STT | Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có mục tiêu và phạm vi rõ ràng | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 1-2 xác định đối tượng sử dụng, ba Level, in-scope và out-of-scope. |
| 2 | Các bước có nguồn / traceability | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Chín bước đều trỏ về SRC-02 đến SRC-08 và File 00-02. |
| 3 | Có checklist GO/NO-GO hoặc điều kiện triển khai phù hợp | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 6 có bảy gate, không tự xác nhận trạng thái dự án cụ thể. |
| 4 | Không tự tạo quy định pháp lý/an toàn | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Chỉ yêu cầu rà soát quy định hiện hành theo AOI/ngày bay; không đặt thủ tục hoặc ngưỡng an toàn mới. |
| 5 | Có QA và checklist bàn giao | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 8 có sáu điểm QA; mục 10 kiểm tra bảy deliverables theo Level. |
| 6 | Có xử lý exception/NO-GO | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 9 quy định dừng, hoãn, làm lại và điều kiện tiếp tục. |
| 7 | Có Records / hồ sơ cần lưu | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 11 nêu năm nhóm hồ sơ và giữ trạng thái thời gian lưu cần xác minh. |
| 8 | Research Gap được ghi rõ | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Mục 12 đồng bộ tám khoảng trống chính từ File 01 mục 16. |
| 9 | Không trộn dữ liệu của service khác | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt | Toàn bộ nội dung chỉ sử dụng Service ID S0283 và nguồn tương ứng. |

END OF SOP